北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务

采购方案

采购人：广西壮族自治区水运发展中心

2026年5月

目 录

第一章 采购公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	6

第四章  评审办法	9

第一节  评审程序和评审方法	9

第二节  评审标准	12

第五章 响应文件格式	14

目录	16

一、投标函	17

二、法定代表人身份证明	18

二、授权委托书	19

三、报价清单	20

四、资格审查资料	22

五、可行性研究方案	29

六、其他资料	30

第六章 合同条款	31

第一节  通用合同条款	31

第二节  专用合同条款	38

附件1  廉政合同	49

第一章 采购公告

一、项目基本情况

1.采购项目名称：北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务

2.项目地点：北部湾港外1号锚地

3.项目概况：根据《北部湾港总体规划（2035年）》和港口发展需求，开展北部湾港外1号锚地工程可行性研究。

4.本次采购内容：北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务，主要工作内容包括：可行性研究（含项目建议书编制）和必要的勘察等。

5.采购预算：50万元。

6.采购最高限价：50万元，报价超过50万元的响应文件为无效。

7.采购方式：自行采购。

8.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务 | 1项 | 根据《北部湾港总体规划（2035年）》和港口发展需求，开展北部湾港外1号锚地工程可行性研究，主要工作内容包括：可行性研究（含项目建议书编制）和必要的勘察等。 详见第三章《采购需求》。 |

9.合同履行期限：

总工期：90日历天。各阶段成果交付时间如下：

（1）合同签订后，50日历天内提交勘察成果，成果评审（或验收）会后15日历天内提交正式成果。

（2）在收到开始研究通知后60日历天内提交工程可行性研究报告送审稿，报告评审（或验收）会后30日历天内完成验收稿。

报告评审（或验收）时间另行计算，不计入总工期。

10.本次采购不接受联合体投标。

二、供应商的资格条件

1.具备国内独立法人资格。供应商须具有独立承担民事责任的能力，为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照；

2.落实采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.特定资质要求：

供应商应具备以下资质：

（1）在全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录，且平台中登记备案的咨询专业至少包含水运（含港口河海工程）专业，专业服务范围包括有项目咨询。

（2）供应商应具备住房和城乡建设部门颁发的工程勘察（岩土工程（勘察））甲级资质。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.信誉要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。没有被交通运输部作出在全国范围内取消投标资格或禁止进入水运工程建设市场且处于有效期内的行政处罚，没有被住房和城乡建设部作出在全国范围内暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚，没有被广西壮族自治区交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入广西水运工程建设市场且处于有效期内的行政处罚，没有被广西壮族自治区住房和城乡建设厅作出在广西暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚；投标人没有因骗取中标、没有因重大工程质量事故受到行政主管部门的处罚或通报且处于有效期内的。

三、获取采购文件

1.获取时间：自采购公告发布之日起，至响应文件递交截止时间。

2.获取地点：广西壮族自治区水运发展中心网站(http://www.gxghj.cn/)。

3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商登录广西壮族自治区水运发展中心网站-进入“通知公告”应用，点击采购公告获取采购文件（采购方案）。

四、响应文件递交

1.响应文件形式及份数：纸质文件（密封），一正一副共两份文件。

2.响应文件递交地址：南宁市青秀区百花岭路6号广西壮族自治区水运发展中心317室。

3.响应文件递交截止时间：2026年6月2日11时00分。

至响应文件截止时间时，投标供应商不足三家的，另行发布延期公告；发布延期公告后，如投标供应商仍不足三家的，在已递交响应文件的供应商中按照评审规则评选。

4.响应文件必须密封，否则按无效处理。

五、响应文件开启与评审

1.时间：响应文件递交截止后的5个工作日内完成

2.地点：广西壮族自治区水运发展中心

3.不邀请供应商参加响应文件开启。

六、联系方式

联系人：张工 联系电话：0771-2841511。

采购人：广西壮族自治区水运发展中心

2026年5月25日

第二章 供应商须知

一、本次采购采用总价包干，投标报价包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、报告编制费、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

二、投标报价为一次报价，此次报价即最终报价，不再就价格问题另行协商。

三、投标报价不能超过采购公告规定的最高限价，超过最高限价作投标无效处理。

四、报价应为含税价格，并且能够提供增值税发票。

五、供应商如需现场考察，可自行前往，费用自理。

六、供应商应针对本项目的特殊性和项目所在地的地理、人文、环境进行综合的评估，谨慎报价，合理安排各项工作。

七、响应文件应于采购公告规定的响应文件递交截止时间前递交，密封邮寄或亲自递交到采购公告指定的响应文件递交地点，逾期送达的，采购人将予以拒绝。

八、响应文件应按第五章响应文件格式要求编制。响应文件正本壹份、副本壹份。

九、本项目不允许分包。

十、投标有效期为60日历天。

第三章 采购需求

一、项目概况

根据《北部湾港总体规划（2035年）》和港口发展需求，开展北部湾港外1号锚地工程可行性研究，主要工作内容包括：可行性研究（含项目建议书编制）和必要的勘察等。

采购预算金额：50万元。

二、采购内容

北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务，主要工作内容包括：可行性研究（含项目建议书编制）和必要的勘察等。

三、技术要求

（一）技术标准

执行国家和行业现行相关的技术标准、规范和规程。在项目实施过程中，如国家或有关部门颁布了新的技术标准，则供应商应采用新的标准。

技术标准书目索引（包括但不限于）：

1.《航道工程基本术语标准》（JTS/T 103-2-2021）；

2.《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》（发改投资规[2023]304号）；

3.《海港锚地设计规范》（JTS/T 177-2021）；

4.《水运工程建设项目投资估算编制规定》（JTS115-2014）；

5.《工程勘察通用规范》GB55017-2021；

6.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）；

7.《岩土工程勘察安全标准》GB/T50585-2019；

8.《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013；

9.《水运工程岩土勘察报告编制标准》JTS109-2018；

10.其他现行相关规范标准。

（二）质量要求

工作程序、工作成果应当符合现行相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。成果通过专家评审（或验收）。

（三）其他要求

1.供应商承担本项目必要的基础数据资料收集，完成整个项目的服务工作，并保证资料数据准确，满足服务要求，且费用由供应商承担。

2.供应商应充分收集利用已有勘察资料，有关费用已包含于投标报价中，采购人不再另行支付。

3.钻孔布置：钻孔间距不大于1200米×1200米。约20个钻孔。

如实际钻孔数量与估算量不一致时，供应商应及时与采购人联系确认。

4.钻孔取样、原位测试、室内试验等由供应商根据项目实际情况和标准规范要求，合理进行，供应商在投标报价时自行估算，且有关费用包含于投标报价中，采购人不再另行支付。

5.其他按现行相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范执行。

四、商务要求

（一）报价要求

1.投标报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，必须包含：履行合同的最终价格，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

2.本次采购采用总价包干，投标报价包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、报告编制费、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中固定不变，不因各种情况变化而调整。

（二）工期要求

总工期：90日历天。各阶段成果交付时间如下：

（1）合同签订后，50日历天内提交勘察成果，成果评审（或验收）会后15日历天内提交正式成果。

（2）在收到开始研究通知后60日历天内提交项目建议书、工程可行性研究报告送审稿，报告评审（或验收）会后30日历天内完成验收稿。

报告评审（或验收）时间另行计算，不计入总工期。

（三）成果交付要求

（1）各成果报告送审稿，一式20份。

（2）根据报告评审（或验收）意见，修改完善报告。

（3）各成果报告验收稿，一式10份。

（4）最终成果报告纸质文件各10份；所有最终成果电子文件一式2份，包括可编辑文档（文字为 WORD 格式、图纸为可编辑的 CAD 格式）和按要求签章的PDF成果文件，分别使用光盘和U盘贮存。

（四）验收方式

供应商按要求完成本项目所有合同工作任务并提供成果文件后，由采购方组织专家验收，验收过程所产生的专家咨询费等相关费用由供应商承担。

（五）付款方式

1.本次合同价格采用总价包干，包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、报告编制费、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目的全部工作以及可能发生的各种费用,不作任何调整；按合同价进行结算。

2.分期支付

（1）第一期支付

合同签署后，由承包人提交预付款支付申请，发包人收到预付款支付申请后的10个工作日内，向承包人支付签约合同总价的30%作为预付款；承包人应当提供等额的增值税发票；本合同履行后，预付款抵作进度款，如因发生不可抗力事件导致预付款已支付但合同无法继续履行的情况，承包人应向发包人退还已支付款项。

（2）第二期支付

承包人完成勘察报告或可行性研究报告（含项目建议书）送审稿后，由承包人提交进度款支付申请，发包人收到进度款支付申请后的14天内，向承包人支付至相应签约合同价的90%（含预付款）；承包人应当提供等额的增值税发票。

（3）第三期支付

勘察报告、可行性研究报告（含项目建议书）经评审或验收合格，并完成勘察报告和可行性研究报告（含项目建议书）验收稿后，由承包人提交进度款支付申请，发包人收到进度款支付申请后的14天内，向承包人支付至签约合同价的100%；承包人应当提供等额的增值税发票。

第四章 评审办法

## 第一节 评审程序和评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《广西壮族自治区港航发展中心自行采购管理办法》等有关规定，采购人组建合议小组（评审小组）按本采购文件规定，对响应文件进行评审。本次采购采用综合评估法。

一、资格审查

（一）评审小组依法对供应商的响应文件中资格证明文件进行审查。

1.查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。

2.信用查询截止时点：资格审查结束前

3.查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

4.信用信息使用规则：

（1）对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

（2)资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

(3)供应商资格审查不通过的，其响应文件按无效响应处理。

(4)凡是不满足资格审查中的任意一条，均为不通过资格审查。

(5)如果通过资格审查的投标供应商不足三家：

①延长采购公告时间，延期3个工作日。

②延期时间截止，响应供应商为2家或2家以上的，按照正常采购流程开展。

③延期时间截止，响应供应商为1家的，由采购人审核供应商投标文件，确定满足采购方案的条件后，组成谈判小组与供应商谈判。根据采购人内部程序，确定中标人，签订采购合同、支付合同款等。

二、符合性审查

（一）由评审小组对资格审查的合格供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（二）评审小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以正式函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以正式形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。

（四）响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上1-4规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

（五）商务技术及报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

1.商务技术评审

（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求；

（4）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（6）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

（7）采购文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，供应商提供了备选（替代）投标方案的；

（8）响应文件标注的项目名称或者项目编号与采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（9）采购文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

（10）未响应采购文件的采购内容、工期要求、质量要求等实质性要求；

（11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.报价评审

（1）响应文件未提供采购文件中规定的“投标报价表”；

（2）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价；

（3）供应商未就所投标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所投标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所投标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（4）报价超过最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过最高限价（如本项目公布了最高限价）；

（6）响应文件响应的标的数量及单位与采购文件要求实质性不一致的。

三、比较与评分

（一）评审方法：综合评分法。

（二）由评审小组采用综合评分法对有效响应文件进行综合评分。

（三）评审时，评审小组各成员应当对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

1.评审小组按照采购文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.以投标人的有效报价的算术平均值为基准价，报价与基准价的差取绝对值。

（四）由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（五）评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 第二节  评审标准

评审小组将以采购文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 （满分20分） | 以投标人的有效报价的算术平均值为基准价，报价与基准价的差取绝对值。有效报价为：投标人的报价未超过最高控制价，且投标人符合参与条件要求。 偏差率=100%×（报价-基准价）/基准价。 若投标人报价>评标基准价，则得分=20-∣偏差率∣×100×0.2； 若投标人报价≤评标基准价，则得分=20-∣偏差率∣×100×0.1。 注：分数取小数点后两位。 |
| 二 | 资信业绩 （满分24分） | 1.投标人自2021年1月1日以来承担过沿海类似项目（锚地工程，下同）工程可行性研究报告或设计或方案设计的，每有一项得3分，本项满分9分。（业绩以工可批复或设计批复或方案设计评审意见（或纪要）或业绩证明日期为准。一个项目同时包含工程可行性研究报告或设计的，仅计分1次） 2.投标人自2021年1月1日以来承担过沿海类似项目工程勘察的，每有一项得3分，本项满分15分。（业绩以合同日期为准。） 注：同一项目同时包含工可或设计或方案设计和工程勘察的，可按实际工作内容及完成情况计为1个工可或设计或方案设计项目、1个工程勘察项目业绩。需提供：1.有效的合同、2.批复（如有）或专家组评审意见或审查会议纪要或业绩证明、3.成果报告签字扉页等证明材料复印件（或彩色扫描件），未按要求提供相关证明材料的不得分。 |
| 三 | 人员配置 （满分16分） | 项目负责人或分项负责人业绩（满分8分）： （1）项目负责人自2021年1月1日以来作为项目负责人主持并完成沿海类似项目（锚地工程，下同）工程可行性研究报告或设计或方案设计工作的，每个得2分，满分4分。（业绩时间以工可批复或设计批复或方案设计评审意见（或纪要）或业绩证明日期为准。需提供：1.有效的合同、2.批复或专家组评审意见或审查会议纪要或业绩证明、3.成果报告签字扉页等证明材料复印件（或彩色扫描件），未按要求提供相关证明材料的不得分。） （2）工程勘察分项负责人自2021年1月1日以来作为项目（或分项）负责人主持并完成沿海类似项目工程勘察工作的，每个得2分，满分4分。（业绩时间以批复日期为准。需提供:1.有效的合同、2.业绩证明、3.成果报告签字扉页等证明材料复印件（或彩色扫描件），未按要求提供相关证明材料的不得分。） 项目组其他成员任职资格（满分8分）： （1）项目组其他成员具有高级工程师或以上职称且同时具备具有注册咨询工程师及注册土木工程师（港口与航道工程）执业证书的，每人得2分，满分4分。 （2）项目组其他成员具有高级工程师或以上职称且具有注册土木工程师（岩土工程）的，每人得2分，满分4分。 注：人员职称以相关人员职称证书复印件为准，需提供职称证书和执业资格证书复印件（或彩色扫描件），未按要求提供相关证明材料的不得分。每人只计一次分。 |
| 四 | 可行性研究服务方案 （满分40分） | 优：工作思路清晰，内容全面详实，对本项目重点男点分析准确到位，进度计划安排合理，各阶段工作安排得当，质量、进度保障措施合理、可行，针对性强，能很好地满足采购需求（33.6-40分）； 良：工作思路较清晰，内容较详实，对本项目重点难点分析比较准确到位，进度计划安排较合理，提出的工作保障措施可行、针对性较强，满足采购需求（26.8-33.5分）； 中：工作思路基本清晰，内容基本详实，对本项目重点要点分析基本准确到位，进度计划工期安排一般，提出的工作保障措施基本可行、针对性一般，基本满足采购需求（20.1-26.7分）； 差：服务方案不能满足采购需求（0-20分）。 |
| 五 | 总分=价格分+业绩分+人员配置分+服务方案分 |  |

第五章 响应文件格式

北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务采购项目

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、报价清单

四、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)近年完成的业绩证明文件

(三)供应商信用及守法证明材料

(四)拟投入的主要人员表

五、可行性研究方案

六、其他资料

注：投标人可根据实际情况进一步细化目录

## 一、投标函

投标函

广西壮族自治区港行发展中心 ：

1.我方已仔细研究了 北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为       ），可行性研究服务期限：      日历天，按合同约定完成工程可行性研究工作。

2.我方的响应文件包括下列内容：：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价清单；

（4）资格审查资料；

（5）可行性研究方案。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.项目负责人姓名：        年龄：    现任职务：       职称：          。

4.我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：            性别：     年龄：       职务：

系                            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

年    月    日

## 二、授权委托书

授权委托书

本人             (姓名)系             (供应商名称)的法定代表人，现委托              (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务采购项目（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 三、报价清单

### （一）报价文件说明

1.“报价清单”应与“供应商须知”“采购内容及要求”“合同条款”等一起使用。

2.本次采购采用总价包干，报价为完成本项目全过程的所有费用，包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、报告编制费、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

3.投标报价为一次报价，此次报价即最终报价，不再就价格问题另行协商。

4.“报价清单”中报价应以人民币为单位。

5.报价应为含税价格，并且能够提供增值税发票。

6.供应商应在“报价清单”后附计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便采购人对供应商报价的合理性作出判断。

### （二）投标报价表

采购项目名称：北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务

单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究（含项目建议书编制） | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 工程勘察 | 1 | 项 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 四、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 勘察资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程咨询资信证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:在本表后应附企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本、质量保证体系认证证书等的原件扫描件及基本账户开户许可证明的清晰可辨的原件扫描件。上述所有执照、证书扫描件均应加盖投供应商单位公章。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

### （二）近年完成的业绩证明文件

#### 1.近 5 年完成类似项目情况汇总表

| 项目名称 | 起讫时间 | 发包人 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

#### 2.近5 年完成类似项目情况详表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目规模 |  |
| 项目总投资 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 成果文件完成时间 |  |
| 备注 |  |

注：每个项目填写一张表

①投标人应将 2021年1月 以来已完成的类似项目情况填入本表中，

②本表后须应附合同协议书或委托书等的扫描件；

③近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

④须附有效证明材料，有效证明材料具体要求见第四章评审办法。

#### 3.正在进行或新承接的类似业绩情况表

| 起讫时间 | 项目名称 | 项目概况 | 建设单位 | 工程投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）供应商信用及守法证明材料

#### 根据采购文件规定提供。

### （四）拟投入的主要人员表

#### 1.主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 | 工作年限 | 类似项目 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

#### 2.主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书 （或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：①项目负责人及各专业负责人均应填写；

②本表人员应与参加本项目的主要人员汇总表中所列人员相一致，附主要人员的身份证、毕业证、职称证、执业资格证书（如有）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件。

供应商拟安排参与本工程的人员必须是在供应商处进行岗位登记[要求出具2024年7月-2024年12月的社保缴费证明或参加社保的有效证明材料]。

③须附有效证明材料，如成果文件签名页面等，有效证明材料具体要求见第四章评审办法。

## 五、可行性研究方案

可行性研究方案应包括(但不限于)下列内容：

一、工程概况；

二、研究范围和内容；

三、研究依据、工作目标和进度计划；

四、机构设置(框图)、岗位职责；

五、拟投入的人员；

六、工作重点、难点分析；

七、工程建设方案及说明；

八、工作质量、进度、保密等保证措施；

九、安全保证措施；

十、对本工程的合理化建议。

## 六、其他资料

供应商认为需提供的其他资料。

第六章 合同条款

## 第一节  通用合同条款

### 1. 定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 本项目：指专用合同条款中指明进行的可行性研究服务采购的项目。

1.2 发包人：即合同协议书中的甲方，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。

1.3 承包人：即合同协议书中的乙方，指其响应文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目可行性研究服务的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

1.4 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分项目，并与其签订分包合同的单位。

1.5 咨询单位：指受发包人或主管部门委托对本项目可行性研究服务成果进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6项目负责人：指由承包人书面委任的负责本项目可行性研究服务的组织管理者。

1.7 分项负责人：指由承包人批准的、并经发包人认可的各专业负责人。

1.8 合同：指合同协议书、成交通知书、响应函、专用合同条款、通用合同条款、项目需求及要求、报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9项目需求及要求：是可行性研究服务工作的依据，指国家和行业相关标准以及发包人有关可行性研究服务工作的其他书面要求。

1.10 可行性研究服务：指承包人按合同的规定进行的必要勘察和可行性研究（含项目建议书编制）等工程设计前咨询服务。本合同包括的具体可行性研究服务内容在专用合同条款中约定。

1.11 勘察文件：指承包人按国家和行业相关标准提交的勘察报告等成果文件及过程文件。本合同包括的具体勘察文件内容在专用合同条款中约定。

1.12 咨询文件：指承包人按国家和行业相关标准提交的工程可行性研究报告和有关专题报告等成果文件及过程文件，本合同包括的具体咨询文件在专用合同条款中约定。

1.13 合同价格

1.13.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的费用总金额。

1.13.2 合同价格：指承包人按合同约定完成所要求的勘察服务和可行性研究（含项目建议书编制）等工程设计前咨询服务工作，发包人应付给承包人报酬的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.14 暂列金额：指暂时未定的，包含在合同中，并在报价中以此名称表明的金额，用于进行本项目可能发生的额外勘察服务和工程设计前咨询服务或作为不可预见费用。

1.15工作质量事故：指由于承包人的责任过失使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

1.16 不可抗力：指发包人与承包人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.17 天或日：除特别指明外，指日历天。

### 2. 发包人的责任与义务

2.1 发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及合理的工作服务周期，并按本合同有关规定及时支付合同价款。发包人不应随意压缩合同规定的成果文件交付时间。

2.2 法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，承包人应给予必要的协助。

2.3 法律规定和（或）合同约定由承包人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4 发包人负责组织专家或委托咨询单位对可行性研究服务成果文件进行审查，并负责成果文件的报审工作。

2.5 除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标函、可行性研究服务工作方案、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的可行性研究服务成果资料及文件不得擅自修改。

2.6 发包人不应对承包人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关要求。

2.7 由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致承包人返工时，发包人应按有关合同条款调整合同价格。

2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

### 3. 承包人的责任与义务

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

3.1.2 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

3.1.3 承包人应按合同约定以及发包人要求，根据本项目的具体情况，按国家和行业相关标准的有关要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。承包人应按合同约定提供勘察文件、咨询文件及相关服务等。

3.1.4 承包人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

3.1.5 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

3.2 承包人应做好可行性研究服务的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的可行性研究服务质量负责。

3.3 承包人在进行工程可行性研究服务时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因承包人未能采取有效措施而发生的与工程可行性研究服务活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

3.4 承包人在工程可行性研究服务过程中，提供的成果文件不应侵犯任何第三方的专利权、版权、及其他知识产权，否则由此而引起索赔或诉讼，承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.5 承包人提交的成果文件必须接受发包人委托的专家（或咨询审查单位）或者发包人上级主管部门的审查，并按照审查意见修改完善。

3.6 人员管理

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

3.6.1 项目负责人

3.6.1.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

3.6.1.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

3.6.1.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章，并由承包人的项目负责人签字确认。

3.6.1.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

3.6.2 其他人员

3.6.2.1 承包人应在合同签订之日起7天内，向发包人提交项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要人员和作业人员的名单及资格条件。主要人员应相对稳定，更换主要人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第3.6.1项规定执行。

3.6.2.2 除专用合同条款另有约定外，主要人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的承包人员、管理人员等。

3.6.2.3 承包人应保证其主要人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

3.6.2.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

3.7 承包人不得将本合同规定的工程勘察咨询任务转包，不得将工程主体、关键性工作分包给第三方，如有分包计划，须经发包人批准。

3.8 合同价款应专款专用。发包人按合同约定支付给承包人的各项价款，应专用于合同可行性研究服务工作。

3.9 承包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

### 4.工作周期及成果提交

4.1 承包人应根据合同约定提供所需成果文件。本项目服务范围、内容与要求、主要技术标准、工作周期及需提交的工作成果在专用合同条款中约定。

### 5. 违约与赔偿

5.1 发包人的违约与赔偿

5.1.1 由于发包人变更可行性研究服务项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供可行性研究服务必需的资料，而造成返工、停工、窝工，发包人应按承包人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成可行性研究服务工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中约定。

5.1.3 在合同生效后，发包人要求终止或解除合同的，应根据承包人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按剩余合同价的5%向承包人支付违约金；超过一半时，按剩余合同价的10%向承包人支付违约金。

5.1.4 专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。

5.2 承包人的违约与赔偿

5.2.1 在合同履行过程中发生下列任何一种情况，均属承包人违约，赔偿责任在专用条款中约定：

（1）承包人将可行性研究服务任务转包，或未经发包人同意私自分包的；

（2）承包人未按照本合同规定的强制性技术标准进行可行性研究的；

（3）承包人未根据勘察成果资料进行工程可行性研究的；

（4）承包人在咨询文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；

（5）承包人由于自身原因，未能按期提交可行性研究服务成果的（发包人同意延长期限的除外）；

（6）在收到发包人、承包人或上级主管部门提出的审查意见后，承包人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察文件、咨询文件修改的；

（7）承包人在响应文件中承诺投入本项目的主要人员未经发包人同意更换的（但因不可抗力引起的人员变动除外）；

5.2.2 专用合同条款中约定的承包人其他违约与赔偿责任。

### 6. 合同的生效与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。承包人工作的开始和完成时间应按合同文件的规定执行。

6.2 合同的终止

合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

### 7. 费用与支付

7.1合同价格是完成合同所规定责任的总费用，包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、研究、评估、审查、配合审查（审批）等，编制勘察文件，编制咨询文件，后续服务，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金，由承包人包干使用，本合同的合同价款确定方式在专用条款中约定。

7.1.1发包人应按合同规定向承包人支付可行性研究服务费用。

7.1.2承包人为联合体时，则发包人应根据可行性研究服务工作进展分批向联合体牵头人支付可行性研究服务费用。

7.2. 费用支付方式

7.2.1发包人按进度分期支付费用，本合同的合同价及支付办法在专用条款中约定。

7.2.2费用支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。承包人应预见并承担政府投资资金有可能不及时到位支付的风险。

7.3 暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使用。

7.4 费用的调整

在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素变化导致本项目可行性研究服务费用的变化，按专用合同条款中相应规定执行。

7.5 如专用合同条款要求承包人提交履约担保的，在签订合同前，承包人应按专用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应及时退还。

7.6 税费

承包人应自行承担完成本项目勘察咨询工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

### 8. 其他

8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律、法规为准。

8.2知识产权

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的可行性研究服务成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

8.2.2 承包人在从事工程可行性研究服务活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。

8.2.3 承包人在响应文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中，发包人不另行支付。

8.3 争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议双方协商解决，协商不成按下列一种方式解决：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向约定的人民法院提起诉讼。

## 第二节  专用合同条款

### 1. 定义和解释

1.1 本合同的项目名称：北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务。

1.2 本合同的发包人：广西壮族自治区水运发展中心。

1.3 本合同的承包人：

1.10本合同包括的具体可行性研究服务范围及内容：根据《北部湾港总体规划（2035年）》和港口发展需求，开展北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务，包括可行性研究（含项目建议书编制）和必要的勘察等。

1.11 本合同的勘察文件包括：承包人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。勘察报告包括：

（1）按照现行《水运工程岩土勘察规范》等国家和行业的标准规范的规定，提交勘察报告。

（2）  /  。

1.12本合同的咨询文件：

- 项目建议书；

- 工程可行性研究报告。

### 2. 发包人的责任与义务

2.8 发包人应履行的其他责任：负责组织专家或委托咨询单位对可行性研究服务成果进行审查，并负责成果文件的报审工作。

### 3. 承包人的责任与义务

3.6.1.1项目负责人：

姓    名：                        身份证号码：

联系电话：                  传真号码：

电子信箱：               收信地址：

投标文件中承诺投入本项目的主要人员汇总表

| 姓名 | 性别 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.9 承包人应履行的其他责任：

3.9.1 承包人应按国家现行技术标准、规范、规程及发包人提出的要求，组织开展可行性研究服务工作，及时处理可行性研究服务工作遇到的各类技术、协调问题，并对其研究进度和质量负责，确保可行性研究服务工作按约定工期完成；按本合同约定和发包人要求提供后续服务。

承包人人应按合同约定，自备及提供为完成可行性研究服务所需的劳务、材料、设备、设施等，并应自行承担勘察场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

3.9.2 勘察所需的证件和批件由承包人负责办理，发包人给予必要的协助。由此发生的费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不另行支付。

（1）承包人应按有关规定办理水上水下活动许可或其他有关许可。

（2）在勘察过程中，存在与本项目相干扰的铁路、航道、管线、电力电信缆线及其他设施或特殊保护区域的，承包人应按有关行政管理部门的要求，办理有关审批手续，确保本项目顺利实施。

（3）需临时占地的，由承包人向行政管理部门申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。临时占地使用完毕后，承包人应当按照行政管理部门规定恢复临时占地。

（4）承包人负责查清勘察工作范围地下已在埋藏物；承包人水上作业船、排、平台的租用；负责勘察引起的青苗、树木以及水域养殖赔偿物赔偿等。

3.9.3 承包人应按合同规定的时限及份数，向发包人提交质量合格的勘察文件和咨询文件（包含阶段性文件和最终成果文件；纸质文件和电子版文件），接受发包人或发包人上级主管部门的审查。发包人、咨询单位、发包人上级主管部门对勘察文件、咨询文件的审查并不免除承包人的责任。

勘察文件、咨询文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察文件、咨询文件是否通过了发包人审查或审查机构审查，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和问题进行改正，但由于发包人提供的文件错误导致的除外。

3.9.4 承包人应配合发包人开展各项报审工作，积极参与、跟踪各项审查活动，及时按照有关行政审批部门对勘察文件、咨询文件的审查意见进行修改完善。

3.9.5 勘察设备要求

3.9.5.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。承包人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

3.9.5.2 承包人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

3.9.5.3 承包人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换勘察设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由承包人自行承担。

3.9.6 安全作业要求

3.9.6.1 承包人应遵守有关安全生产的法律，按合同约定履行安全职责，落实安全措施。

3.9.6.2 承包人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

3.9.6.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

3.9.6.4 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

3.9.6.5 承包人应按规定制定应对灾害的紧急预案。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

3.9.6.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

3.9.6.7 对于承包人在勘察过程中发生的人员伤亡，或造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此引起的其他一切损害和损失，由承包人自行承担责任，发包人均不承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

3.9.6.8承包人在勘察中应避免造成环境污染，以及钻探坑洞等给当地群众和发包人留下生活生产安全隐患，对所造成的环境污染的治理和消除，属承包人的责任。

3.9.6.9工程地质钻探（如有）应满足以下规定：

（1）承包人开展钻探工作前，应按要求编写《勘察大纲》，并将钻探的方法、方案、程序和流程控制等实施过程控制方案报发包人审查，方案审查通过后方可进行钻探工作。钻探后孔位、数量、钻孔的深度、孔径等应达到行业相关规范的要求和勘察大纲的规定。钻孔的位置符合原获得审批通过方案的要求。承包人的地质钻探应符合交通运输部水运工程岩土勘察的有关规定。

（2）承包人钻探完成后，发包人（或其委托的单位）可对孔位、数量、钻孔的深度、孔径、岩芯采取率等进行检查验收，并可以随机抽检20%以上承包人的钻探工作。发包人将把随机抽检钻探工作的合格率作为计量支付承包人地质勘察费用的比例，承包人应对随机抽检中发现的不合格的钻探工作无条件返工。承包人需返工处理或重新布孔钻探的，重新布孔方案仍需报发包人审批，返工处理或重新钻探的费用由承包人自行承担。若承包人返工处理后仍然不合格，发包人将按随机抽检钻探工作的不合格率每1%处以承包人合同总价的1%违约金，累计扣减的费用不超过合同总价的10%。发包人以核实发现承包人在钻探工作中弄虚作假的，发包人每发现或核实一次将处以承包人合同总价的0.5%违约金，累计扣减的费用不超过合同总价的5%。

（3）承包人钻探完成后，需要回填的应及时回填钻孔，如因钻孔不及时回填而发生的责任事故，承包人承担全部责任。

3.9.7 环境保护要求

3.9.7.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

3.9.7.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施。

3.9.7.3 承包人应确保工作过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

3.9.8 勘察文件和咨询文件要求

3.9.8.1 勘察文件、咨询文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察、咨询依据应完整、准确、可靠，勘察、咨询方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

3.9.8.2 勘察文件、咨询文件的深度应符合国家和行业现行规定，满足本合同的规定要求，并应满足发包人的下步工作需要。

3.9.8.3.供应商应根据工程实际情况、合同要求和标准规范要求，进行取样、原位测试、室内试验等。有关费用已包含于投标报价中，采购人不再另行支付。

3.9.8.4.勘察文件、咨询文件文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察文件、咨询文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

3.9.8.5 提供的成果须通过专家或主管部门、机构组织的评审。

3.9.9存在与本项目相交叉或影响的铁路、航道、管线、电力电信缆线及其他设施或特殊保护区域的，承包人应按有关法律法规或部门的要求进行方案论证，办理勘察作业有关审批或备案手续，本项目涉及到铁路、航道、管线、电力电信缆线及其他设施或特殊保护区域的实施方案应取得有关部门、单位的批复同意。

3.9.10 承包人应接受发包人或咨询单位和上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予反馈，提交书面的反馈意见并修改完善勘察文件、咨询文件。当上级主管部门对前一段设计进行批复，其结果影响后一段工作内容时，承包人必须无条件执行批复内容。

承包人应在收到发包人、咨询单位及上级主管部门提出的审查意见后，10个工作日内完成对勘察文件、咨询文件的修改。

由此发生的所有修改、赶工的费用，均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

3.9.11 发包人组织专家或委托咨询单位对勘察文件、咨询文件的审查，以及主管部门对勘察咨询文件的审查，审查、报批过程中所需的相关会务、劳务费用等全部费用均含在投标报价内，发包人不再另行支付。

3.9.12 承包人应承担的后续服务内容包括：配合发包人做好勘察设计招标工作，应发包人的要求提供本项目下一阶段勘察设计招标需要的勘察设计技术要求、勘察测量工程量清单等资料。后续服务的费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

3.9.13 本项目严禁转包和违规分包。各专题研究可合法分包，但须经发包人同意。分包人的资质要求应符合法律法规规定要求，且与其分包工作的标准和规模相适应。

### 4.工作周期及成果提交

4.1 工期及提交成果

4.1.1本款约定为：

总工期：90日历天。各阶段成果交付时间如下：

（1）合同签订后，50日历天内提交勘察成果，成果评审（或验收）会后15日历天内提交正式成果。

（2）在收到开始研究通知后60日历天内提交工程可行性研究报告送审稿，报告评审（或验收）会后30日历天内完成验收稿。

报告评审（或验收）时间另行计算，不计入总工期。

4.1.2提交成果要求：

（1）各成果报告送审稿，一式20份。

（2）根据报告评审（或验收）意见，修改完善报告。

（3）各成果报告验收稿，一式10份。

（4）最终成果报告纸质文件各10份；所有最终成果电子文件一式2份，包括可编辑文档（文字为 WORD 格式、图纸为可编辑的 CAD 格式）和按要求签章的PDF成果文件，分别使用光盘和U盘贮存。

### 5. 违约与赔偿

5.1.2 发包人未按规定的时间和金额支付合同费用的赔偿责任：

发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付合同价款。发包人未按期向承包人支付预付款的，承包人有权推迟开工时间，且交付文件的时间相应顺延。发包人未按规定时间向承包人支付进度款的，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之一的逾期违约金（因政府、财政部门未及时将建设资金拨付发包人的情形除外，在此情况下，发包人不承担逾期付款违约责任），但承包人提交成果文件的时间不能相应顺延。发包人的逾期违约金上限为合同总价款的3%。

5.1.3 发包人的其他违约与赔偿责任：本合同所约定的承包人违约责任如有不一致或矛盾的，以对承包人较重的为准；所约定的发包人的违约责任如有不一致或矛盾的，以对发包人较轻的为准。

5.2.1 由于承包人的责任给发包人造成损失的违约责任：发包人有权视违约的情况决定中止或解除本合同，每发生一次，计扣承包人合同总价10%的违约金，给发包人造成损失的还应当赔偿。

5.2.2 承包人其他违约与赔偿责任：

（1）如果承包人未能按照合同规定的时间提供相应的成果文件和资料的，或逾期未能通过验收的，则每延期1天，发包人将按合同价格的5‰扣除承包人的违约金；同时，承包人应承担因此而导致其他合同的承包人的赶工费。

(2)承包人未按审查意见并在规定期限内完成修改的，则每延期1天，发包人将分别按相应阶段合同价的1‰计扣承包人违约金，累计扣减的违约金不超过合同总价的5%。

(3)承包人违反响应文件中的承诺更换项目负责人、分项负责人的，发包人将处以每人次5万元的违约金，该违约金将从任何应付的合同费用中扣除；对于违反响应文件中的承诺，更换项目负责人或分项负责人的，导致承包人无法继续履行合同或严重影响到本项目可行性研究进度和质量的，发包人将有权解除合同，并将向承包人追究由此给发包人造成的经济损失。但对承包人更换项目负责人或分项负责人，是因疾病、意外伤亡或调离，承包人不得不进行更换合格的人员，且更换的人员的资格和能力不低于原来所报人员，并经发包人批准同意的，可不予处以违约金。

(5)当承包人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向承包人处以违约金，具体约定如下：

①承包人进行的勘察工作未达到有关要求的，发包人将视情况予以扣减一定比例的勘察费用（累计扣减的勘察费用不超过合同总价的20%），给发包人造成其它损失的，由承包人承担。

②承包人在可行性研究或在后续服务过程中，泄露应该保密的资料或信息，作出有损国家或发包人利益的行为，视具体情况，发包人将按合同价的5％-10％计扣违约金，构成犯罪的依法追究刑事责任。

- 因承包人的原因而导致本合同被解除的，承包人应返还已收取的所有款项，并按合同约定总金额的10%向发包人支付违约金。

### 6. 合同的生效与终止

6.3 因不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除合同，双方均不因此承担违约责任。不可抗力是指发包人和承包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、瘟疫、特大水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

### 7. 费用与支付

7.1 本合同费用为：人民币（大写）    。

本次合同价格采用总价包干，包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、报告编制费、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目的全部工作以及可能发生的各种费用,不作任何调整；按合同价进行结算。

7.2 本项目合同费用支付方式如下：

7.2.1 发包人根据承包人的工作进度，分期支付合同价款。

（1）第一期支付

合同签署后，由承包人提交预付款支付申请，发包人收到预付款支付申请后的10个工作日内，向承包人支付签约合同总价的30%作为预付款；承包人应当提供等额的增值税发票；本合同履行后，预付款抵作进度款，如因发生不可抗力事件导致预付款已支付但合同无法继续履行的情况，承包人应向发包人退还已支付款项。

（2）第二期支付

承包人完成勘察报告或可行性研究报告（含项目建议书）送审稿后，由承包人提交进度款支付申请，发包人收到进度款支付申请后的14天内，向承包人支付至相应签约合同价的90%（含预付款）；承包人应当提供等额的增值税发票。

（3）第三期支付

勘察报告、可行性研究报告（含项目建议书）经评审或验收合格，并完成勘察报告和可行性研究报告（含项目建议书）验收稿后，由承包人提交进度款支付申请，发包人收到进度款支付申请后的14天内，向承包人支付至签约合同价的100%；承包人应当提供等额的增值税发票。

7.2.2 由于财政资金未按时到位或财政资金管理原因暂时不能支付的，合同价款的支付时间相应顺延，并且发包人不因此承担逾期付款的违约责任。

7.2.3 有异议的支付

如果发包人对承包人提交的付款申请有异议时，发包人应在7个工作日内发出书面通知要求承包人澄清，此时，应在收到承包人书面澄清(以发包人签收的日期为准)之日起28天内支付，发包人不认可承包人书面澄清的情况除外。如果承包人在收到要求书面澄清的通知后15天内未做任何书面答复，则不予支付，直到承包人作出书面澄清并取得认可为止。澄清期间不视为发包人逾期付款。

7.2.4 承包人收款账户信息如下：

)账户名称：

账户号码：

开户银行：

承包人收款账户发生变更的，应当在变更当日书面告知发包人，否则由此产生的损失由承包人承担；发包人不接受承包人委托第三方收款。

7.3 暂列金额

本合同的暂列金额为 / 万元。这项金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

如果使用暂列金额进行某项额外可行性研究工作，其费用应按承包人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.4 费用的调整

本款约定为：

7.4.1 在合同实施期间勘察咨询费不随国家政策变化和物价波动等原因进行调整，方案变更、法律、法规、规范和标准变更等均不能作为承包人的索赔依据，承包人应将该风险考虑在投标报价中。

7.4.2 根据实际完成勘察工作量结算：承包人实际完成的工作量比合同工作量减少的，根据勘察工作量和合同单价进行费用结算；但工作量增加，不增加费用，发包人要求增加工作量的除外，勘察结算单价取投标报价和对应项目国家、行业和地方标准或定额单价的85%两者中的较低者。

7.4.3 在合同执行过程中，岩土类别及孔深、孔数或勘察工期的改变，或地质条件复杂等原因引起的勘察工作量变化，均不改变报价清单中的单价，专用合同条款7.4.2规定的情形除外。

7.4.4 如发包人未书面指示动用“暂列金额”，则在结算时“暂列金额”予以扣减；如全部或部分地使用，则按发包人书面指示按承包人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经核定后予以结算。

7.5.1 承包人在签订合同之前，向发包人提交金额为签约合同价的5%（或2%，如承包人为中小微企业时）的履约保证金。承包人未按约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，发包人有权不予与其签订合同；因此给发包人造成损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。

7.5.2 履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（1）若采用银行保函形式，应采用采购文件所附的格式，由国有商业或股份制商业银行出具。并保证其有效。执行本条规定所需的费用由承包人承担。保函的正本由发包人保存。

（2）若采用银行转账形式，应当从承包人基本账户转出，且全额一次性转入发包人指定账号，并注明 “北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务项目采购项目履约保证金” ，并且确保在中标通知书发出之日起25日内到账，否则，其履约担保视为无效。

7.5.3 履约担保有效期不短于自合同生效之日起至承包人履行完毕本合同项下所有工作内容且提交经专家评审（或验收）的有关成果报告之日。履约担保在承包人按合同要求完成全部合同工作并提交全部验收合格的资料后28天内退还承包人，履约保证金不计利息。

### 8. 其他

8.3 争议的解决

本款约定为：争议的终解决方式： 向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

因本合同一方违约而产生的一切法律纠纷，守约方为解决争议所产生的诉讼费、仲裁费、差旅费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等，均由违约方承担。

8.4 农民工工资的发放：在合同实施期间，承包人应按国家、地方有关规定保障足额发放所聘参与本工程的农民工的工资，不得以任何理由和借口拖欠农民工的工资。

因拖欠农民工工资引起的一切纠纷，均由承包人自行承担责任。

8.5 资料保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密义务长期有效，不因本合同的终止、解除等事由失去效力。

8.6通知送达

本合同一方发给对方的文件均以本合同载明的地址、电话等通讯方式为准，若一方变更地址、电话等通讯信息的，应即时以书面形式通知对方，否则，通知人按合同中对方的地址、电话等通讯方式发给对方的文件即视为通知人履行了送达文件的义务。如因合同中一方地址错误或地址变更没有书面通知造成送达不能的，由该方自行承担一切损失和责任。各类书面通知以书面文件为准，接收方签收之时起即为送达。无法直接传送的，市区内自文件邮寄之日起三天后视为已送达，市区外自发送之日起五天后视为已送达。

8.7履约验收方案

8.7.1.履约验收主体

由发包人按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》和《广西壮族自治区港航发展中心本级政府采购管理工作规程》有关规定，组织履约验收。

8.7.2.履约验收时间

按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》规定，自成交供应商履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收,并提出验收意见。

8.7.3.履约验收方式

本项目采取发包人自行验收方式实施履约验收。

8.7.4.履约验收程序

按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》和《广西壮族自治区港航发展中心本级政府采购管理工作规程》有关规定，验收程序和要求如下：

（1）成立验收小组。验收小组原则上应由三人以上单数组成，验收小组组长由采购部门的负责人担任，并从相关业务部门安排1人作为监督人。

（2）组织验收。验收小组应当按照采购合同对供应商的履约情况进行验收。

验收小组应当结合合同项目验收清单和标准，对供应商的完成合同情况进行验收。

（3）出具验收书。验收小组完成验收后，应当出具验收书，由所有验收人签字，作为支付采购尾款的必备资料。

（4）验收结果公告。将验收结果（验收书）在本单位范围内进行公告，公告期不得少于5个工作日。

8.7.5.履约验收内容

按合同约定完成工程可行性研究服务。

8.7.6.履约验收验收标准

（1）在合同约定期限内完成可行性研究，提交成果。

（2）成果文件应当符合现行相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，并通过发包人组织的专家评审验收。

8.7.7.履约验收其他事项

/

8.8风险管控措施

8.8.1.包1

（1）国家政策变化应对措施： 在合同实施期间国家政策变化，勘察咨询费不进行调整。

（2）实施环境变化应对措施： 在合同实施期间实施环境变化、物价波动，勘察咨询费不进行调整。

（3）重大技术变化应对措施：  在合同实施期间方案变更、法律、法规、规范和标准变更等技术变化，勘察咨询费不进行调整。

（4）预算项目调整应对措施： 加强采购计划编制质量；加强项目管理；根据法律法规和合同作相应调整。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 根据有关法律法规，加强采购文件编制质量；按有关法律法规要求，及时回复质疑投诉；合理缩短各环节实施时间。

（6）采购失败应对措施： 根据有关法律法规，加强采购文件编制质量。认真分析采购失败原因，采取相应措施：如工期设置太短，合理调整工期；如特殊资格条件设置过高，适当降低要求等。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施： 严格按有关法律法规要求，根据采购文件和响应文件内容，在成交通知发出后25日内签订合同；加强合同履约管理。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施： 严格遵守有关法律法规、标准规范和合同约定。

## 附件1  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，  广西壮族自治区水运发展中心（以下简称:甲方）为一方与另一方  全称    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行北部湾港外1号锚地工程可行性研究服务合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的咨询业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在咨询中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条：双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方单位公章后、且甲方收到乙方的履约担保后生效，至本项目全部成果通过验收后终止。

第七条  本合同作为                  合同的附件，与咨询合同具有同等的法律效力。

第八条  本合同陆份，双方各执叁份。

| 甲方：广西壮族自治区水运发展中心（盖章） |  |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人 |
| 或其委托代理人： （签章） |  |  | 或其委托代理人： （签章） |
|  |  |  | 收款单位全称： |
|  |  |  | 银行账号： |
|  |  |  | 开户行： |
| 地址：南宁市百花岭路6号 |  |  | 地址： |
| 电话：0771-2115319 |  |  | 电话： |
| 日期：2026年 月 日 |  |  | 日期2026年 月 日 |